АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019    № 174

Об утверждении муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды

городского  поселения Гаврилов-Ям на

2018-2024 годы»

В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  п. 11 постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную  программу «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы» (Приложение 1).

2.Считать утратившим силу постановление администрации городского поселения от 01.11.2017    №  842 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление  в районной массовой   газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

городского поселения

Гаврилов - Ям                                                                      А.Н. Тощигин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям

от 22.03.2019 № 174

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»

| Наименование МП | «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» на 2018-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Куратор | Первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселев, тел. (48534) 2-43-86 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| Участники МП | - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям - Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» - организации коммунального комплекса - управляющие организации |
| Цель программы | - реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий МКД с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха; - благоустройство территории общего пользования в городском поселении Гаврилов-Ям; - формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории МКД), так и в местах общего пользования жителей городского поселения Гаврилов-Ям; - привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами; - привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия; - повышение качества жизни населения, формирование имиджа городского поселения Гаврилов-Ям. |
| Задачи программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах путем увеличения количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям; 2. Повышение уровня комфортности проживания населения городского поселения Гаврилов-Ям путем увеличения количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации); - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы ожидается: - увеличение благоустроенных территорий МКД на 42 ед.; - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 5 ед.; - создание благоприятных предпосылок для работ по благоустройству городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2024 годы Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с учетом выделения субсидий из Федерального бюджета и бюджета Ярославской области и средств на софинансирование проекта из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям: Источники финансирования; Всего. Федеральный бюджет; 28651,70. Областной бюджеты; 13468,23. Местный бюджет; 2604,72. ИТОГО; 44724,65. В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | МЦП «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы» |
| Контактные лица, телефон | Первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселев, тел. (48534) 2-43-86; Начальник МУ «Управление городского хозяйства Седов А.В. тел.(48534)2-08-71 |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» на 2018-2024 годы (далее – Программа), является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории городского поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории города в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Экономический спад, падение всех видов производства в 90-е годы и начале 2000-х годов отрицательно повлияли на общее состояние муниципального хозяйства, на состояние местного бюджета, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

Ощутимые сдвиги произошли и в вопросах благоустройства территорий многоквартирных домов, в 15-ти из которых выполнен капитальный ремонт прилегающих территорий. Используя комплексный подход к решению вопросов благоустройства, территории МКД ремонтировались с примыкающими автодорогами, мостами, другими объектами, что самым положительным образом сказывается на настроении горожан и их оценке сделанного.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», п. 11 постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Основной целью Программы на 2018-2024 годы является реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотранспортных средств, тротуарами, автодорогами, подъездами, примыкающими к МКД, а также благоустройство  территорий общего пользования городского поселения Гаврилов-Ям.

Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Ярославской области, и городского поселения Гаврилов-Ям в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории города проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Основным итогом реализации муниципальной целевой программы в 2018-2024 годах должно стать благоустройство территорий 42-х МКД и 5-и муниципальных территорий общего пользования.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является:

- реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий МКД с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха;

- благоустройство территории общего пользования в городском поселении Гаврилов-Ям;

- формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории МКД), так и в местах общего пользования жителей городского поселения Гаврилов-Ям;

- привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами;

- привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия;

- повышение качества жизни населения, формирование имиджа городского поселения  Гаврилов-Ям.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- увеличение количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям за счет выполнения работ по благоустройству территорий 42-х МКД;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;

- увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня комфортности проживания населения городского поселения Гаврилов-Ям.

Сроки реализации Программы: 2018-2024 годы.

Перечень целевых показателей муниципальной целевой программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,4 | 4,2 | 6,0 | 5,6 | 8,5 | 2,8 | 2,8 |
| 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Гаврилов-Ям | % | 0,8 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 2,6 | 3,1 |
| 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел III . Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству согласно приложению 1 к программе

- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству согласно приложению 2 к программе;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, в случае предоставления заявки такими лицами;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, в случае предоставления заявки такими лицами.

Раздел IV . Ресурсное обеспечение Программы

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет | 28651,70 | 2346,45 | 7292,75 | 5603,40 | 3904,2 | 2708,1 | 3345,30 | 3451,5 |
| Областной бюджет | 13468,23 | 2251,87 | 303,86 | 2376,60 | 1035,8 | 2136,9 | 2639,70 | 2723,50 |
| Местный бюджет | 2604,72 | 390,38 | 639,34 | 420,0 | 260,00 | 255,00 | 315,00 | 325,00 |
| ИТОГО | 44724,65 | 4988,70 | 8235,95 | 8400,00 | 5200,0 | 5100,0 | 6300,00 | 2723,50 |

Раздел V. Механизм реализации Программы.

Организация управления и контроля за ходом реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с участием средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского поселения Гаврилов-Ям и средств иных источников.

Ответственный исполнитель программы в срок не позднее 10 рабочих дней с момента  утверждения или внесения изменений в программу организует размещение  ее  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в МП (МЦП) осуществляется Ответственным исполнителем  программы в случаях:

- при корректировке бюджета поселения в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию МП(МЦП);

- необходимости корректировки основных направлений реализации мероприятий МП(МЦП).

Внесение  изменений  и дополнений  программы утверждается   постановлением Администрации городского поселения.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация городского поселения Гаврилов-Ям с привлечением членов общественной комиссии по контролю за качеством и сроками выполнения работ, хозяйствующий субъект, осуществляющий лицензированный вид деятельности по техническому надзору за ходом строительных работ, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Контрольные функции осуществляют также члены межведомственной комиссии, образованной Губернатором Ярославской области.

В программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, требованиям действующего законодательства, на основании протокола общественной комиссии и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского поселения Гаврилов-Ям  на реализацию  муниципальной программой.  Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Я», утвержденным постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. Итоги общественного обсуждения указываются в протоколе общественной комиссии, состав которой утвержден постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 06.02.2017 № 73.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с предложениями, поступившими от жителей в ходе публичных слушаний, исходя из лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.         Итоги общественного обсуждения указываются в протоколе оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, а также муниципальных территорий общего пользования городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и муниципальных территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальное образование имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству которых софинансируются из бюджета Ярославской области должны быть сформированы и поставлены на кадастровый учет.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- форма протокола собрания жителей Ярославской области об участии в программе (приложение 1);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 2);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы (приложение 3);

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной целевой программы производится согласно постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения Гаврилов-

Ям на 2018-2024 годы»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Минимальный перечень работ, форма и доля участия заинтересованных лиц | Дополнительный перечень работ, форма и доля участия заинтересованных лиц | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Ярославской области | Средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.10 | ремонт проезжей части перед домом, устройство нового тротуара и ремонт существующего тротуара у дома; устройство стоянок для автотранспорта; замена старых светильников на новые светодиодные, установка лавок и урн. | подсыпка детской площадки | 1511,5 | 722,2 | 638,1 | 151,2 |
| 1.1.2. | установка детского игрового оборудования на придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.10 |  | Приобретение и установка детского игрового оборудования | 333 | 0 | 300 | 33 |
| 1.1.3. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Сосновая д.3 | устройство подъезда к дому, ремонт проезжей части перед домом; устройство стоянок для автотранспорта, устройство линии уличного освещения, установка светодиодных светильников, лавки, урны. |  | 724,70 | 339,50 | 300,00 | 85,20 |
|  | итого 2018 год |  |  | 2569,20 | 1061,70 | 1238,10 | 269,40 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул. Машиностроителей д.3 | Ремонт дворовой территории |  | 861,82 | 744,62 | 31,03 | 86,18 |
| 1.1.2. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Машиностроителей д.5 | Ремонт дворовой территории |  | 664,72 | 574,32 | 23,93 | 66,47 |
| 1.1.3. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Чапаева д.27 | Ремонт дворовой территории |  | 421,48 | 364,16 | 15,17 | 42,15 |
| 1.1.4. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.7, 7а | Ремонт дворовой территории | установка детского городка | 707,85 | 559,02 | 23,29 | 125,53 |
| 1.1.5. | Установка малых архитектурных форм на придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Молодежная д.3 |  | установка детского городка | 200,00 | 144,00 | 6,00 | 50,00 |
|  | итого 2019 год |  |  | 2855,88 | 2386,12 | 99,42 | 370,34 |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Победы д.54, 65, 68, 70 | Ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн, устройство водоотведения |  | 2400,00 | 1274,40 | 1005,60 | 120,00 |
| 1.2.2. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Победы д.1 | Ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн. |  | 3000,00 | 1593,00 | 1257,00 | 150,00 |
|  | итого 2020 год |  |  | 5400,00 | 2867,40 | 2262,60 | 270,00 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Пирогова д.1,1б,3,4,5 | Ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн, устройство водоотведения, устройство автостоянок. |  | 3000,00 | 1593,00 | 1257,00 | 150,00 |
| 1.3.2. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Менжинского д.48а | Ремонт дорожного покрытия подъезда, устройство тротуара, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн. |  | 700,00 | 371,70 | 293,30 | 35,00 |
| 1.3.3. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Патова д.12, ул.Октябрьская д.2 | Устройство тротуара, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн |  | 1500,00 | 796,50 | 628,50 | 75,00 |
|  | итого 2021 год |  |  | 2200,00 | 1168,20 | 921,80 | 110,00 |
|  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Менжинского д.55 | Ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн. |  | 600,00 | 318,60 | 251,40 | 30,00 |
| 1.4.2. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Коммунистическая д.1,2,3,4,5,6,7; ул.Менжинского д.52,54,56,58 | Ремонт дорожного покрытия проездов, устройство тротуаров, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн. |  | 1500,00 | 796,50 | 628,50 | 75,00 |
|  | Итого 2022год |  |  | 2100,00 | 1115,10 | 879,90 | 105,00 |
|  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Коммунистическая д.9,10 |  | установка детского игрового оборудования, водоотведения, парковка. | 1800,00 | 955,80 | 754,20 | 90,00 |
| 1.5.2. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Строителей д.1, Юбилейный пр. д. 14 | Ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн | установка детского игрового оборудования, обустройство спортивной площадки. | 1500,00 | 796,50 | 628,50 | 75,00 |
|  | итого 2023 год |  |  | 3300,00 | 1752,30 | 1382,70 | 165,00 |
|  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Комарова д.2 | Ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн. |  | 500,00 | 265,50 | 209,50 | 25,00 |
| 1.6.2. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.15, ул.Молодежная д.1,3а | Ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, установка лавочек и урн | установка детского игрового оборудования, обустройство спортивной площадки. | 3000,00 | 1593,00 | 1257,00 | 150,00 |
|  | итого 2024 год |  |  | 3500,00 | 1858,50 | 1466,50 | 175,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 21925,08 | 12209,32 | 8251,02 | 1464,74 |
| 2 | Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство городского парка г. | ремонт общественного туалета, снос 65 аварийных деревьев, отремонтированные дорожки 475 м2, установка 15 скамеек, 10 урн, 15 светильников уличного освещения, установка 2 беседок, устройство сцены на танцплощадке, мощение площадки 225 м2 |  | 2419,50 | 1284,75 | 1013,77 | 120,98 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство стадиона, г. Гаврилов-Ям ул. Спортивная | Устройство здания раздевалок, ремонт дорожного покрытия, устройство уличного освещения, монтаж системы видеонаблюдения |  | 5380,08 | 4906,63 | 204,44 | 269,00 |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Благоустройство стадиона, г. Гаврилов-Ям ул. Спортивная | Обустройство стадиона |  | 3000,00 | 2736,00 | 114,00 | 150,00 |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство стадиона, г. Гаврилов-Ям ул. Спортивная | Обустройство стадиона |  | 3000,00 | 2736,00 | 114,00 | 150,00 |
|  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Благоустройство территории, прилегающей к пруду, г. Гаврилов-Ям ул. Патова | Обустройство территории | Установка малых архитектурных форм | 3000,00 | 1593,00 | 1257,00 | 150,00 |
|  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Благоустройство территории, прилегающей к пруду, г. Гаврилов-Ям ул. Шишкина | Обустройство территории | Установка малых архитектурных форм, очистка пруда | 3000,00 | 1593,00 | 1257,00 | 150,00 |
|  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Благоустройство территории, прилегающей к пруду, г. Гаврилов-Ям ул. Шишкина | Обустройство территории | Установка малых архитектурных форм, очистка пруда | 3000,00 | 1593,00 | 1257,00 | 150,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 22799,58 | 16442,38 | 5217,21 | 1139,98 |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 44724,65 | 28651,70 | 13468,23 | 2604,72 |
|  | в том числе | 2018 год |  | 4988,70 | 2346,45 | 2251,87 | 390,38 |
|  |  | 2019 год |  | 8235,95 | 7292,75 | 303,86 | 639,34 |
|  |  | 2020 год |  | 8400,00 | 5603,40 | 2376,60 | 420,00 |
|  |  | 2021 год |  | 5200,00 | 3904,20 | 1035,80 | 260,00 |
|  |  | 2022 год |  | 5100,00 | 2708,10 | 2136,90 | 255,00 |
|  |  | 2023 год |  | 6300,00 | 3345,30 | 2639,70 | 315,00 |
|  |  | 2024 год |  | 6500,00 | 3451,50 | 2723,50 | 525,00 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения Гаврилов-

Ям на 2018-2024 годы»

Форма для заполнения

ПРОТОКОЛ

собрания жителей Ярославской области об участии

в программе Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям

Собрание жителей Ярославской области (далее – собрание) проведено в рамках реализации программы Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям (далее программа)

Место проведения собрания: ____________________________________

__________________________________________________________

Дата и время проведения собрания: ______________________________

Форма проведения собрания: очная.

На собрании присутствовали: _______  чел.

Приглашенные на собрание: ___________________________________.

Повестка собрания

1. Об избрании председательствующего _________________________, членов счетной комиссии  ________________________________________

2. О поддержке участия в программе

____________________________________________  (далее – проект), который включает в себя капитальный ремонт

______________________________________________________________

Проект реализуется:

- по адресу: ________________________________________________

- в непосредственных интересах _______ жителей,

Стоимость проекта: _____________  руб.

Инициатор проекта: _______________________________________________

_______________________________________________________________

3. О софинансировании проекта средствами жителей, предприятий,  организаций (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), индивидуальных предпринимателей в размере ___ % от его стоимости (_____________________  руб.), в т.ч.:

- ______________________________________  –  ___________  руб.;

- жители –  _______________  руб.

4. О безвозмездном выполнении жителями, предприятиями, организациями (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), индивидуальными предпринимателями работ (предоставлению материалов, оборудования) по проекту в размере ___ % дополнительно к его стоимости (_________________  руб.), в т.ч.:

-  _______________________________  –  _________________  руб. (________________________________________________________________);

- жители –  _____________  руб. (______________________________).

5. О формировании инициативной группы жителей в составе:

___________________________________________________________;

_________________________________________________________;

_________________________________________________________.

1. По первому вопросу голосовали:

- «за»: ____________ чел.;

- «против»: ________чел.;

- «воздержался»: _____ чел.

Решили (избрали или не избрали): избрали.

2. По второму вопросу голосовали:

- «за»: ____________ чел.;

- «против»: ________чел.;

- «воздержался»: _____ чел.

Решили (участвовать или не участвовать): участвовать.

3. По третьему вопросу голосовали:

- «за»: ____________ чел.;

- «против»: ________чел.;

- «воздержался»: _____ чел.

Решили (софинансировать или не софинансировать): софинансировать.

4. По четвертому вопросу голосовали:

- «за»: ____________ чел.;

- «против»: ________чел.;

- «воздержался»: _____ чел.

Решили (выполнять или не выполнять): выполнять.

5. По пятому вопросу голосовали:

- «за»: ____________ чел.;

- «против»: ________чел.;

- «воздержался»: _____ чел.

Решили (сформировать или не сформировать): сформировать.

Настоящий протокол составлен на 3 л. в 2 экз.

Первый экземпляр настоящего протокола передан в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям

Ответственным за хранение второго экземпляра настоящего протокола является председательствующий на собрании.

Дата составления протокола: «____» ______________ 201__ г.

Председательствующий на собрании: ____________________________

Счетная комиссия:   ______________________________________________

______________________________________________________

Инициативная группа жителей: _________________________________

________________________________

________________________________

(подписи)

Протокол составил:       ________________________________________

(подпись)

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения Гаврилов-

Ям на 2018-2024 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения Гаврилов-Ям

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального либо дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения гаврилов-Ям в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

- Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального либо дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально  в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным либо дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных документов о перечислении средств заинтересованных лиц, на единый счет бюджета городского поселения Гаврилов-Ям. В случае аккумулирования средств через УК  Администрацией заключается договор с УК о перечислении денежных средств. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

  - При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в минимальный либо дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,  денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый счет бюджета городского поселения. Перечисление средств может осуществляться инициативной группой граждан одной суммой  на счет с указанием в назначении платежа слов «Современная городская среда» на проект №» и четырехзначный номер кода проекта, либо ТОС, ТСЖ, управляющей компанией средств жителей, иным предприятием или организацией собственных средств на счет с указанием в назначении платежа слов «Современная городская среда» на проект №» и четырехзначного кода проекта.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, прилагаемым к технической документации (дизайн-проект) и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет.

3.3  Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского поселения Гаврилов-

Ям на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирования современной городской среды на территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирования современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы  (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям (далее – Администрация поселения), инициативной группой жителей (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде технической документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с локальным сметным расчетом  стоимости работ.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

8. Дизайн – проект, соответствующий требованиям, утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.