УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Тощигин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Гаврилов-Ям»**

*(полное наименование программы)* Ответственные исполнители: отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества, отдел по организационной работе и социальной политике

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная адресная программа «**По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям** |  | 198 чел.  5067,22 кв.м | 198 чел.  5067,22 кв.м | ***334 281\**** | ***153 311*** |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирные дома |  |  |  | 334 281 | 153 311 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | 334 281 | 153 311 | 180 970 -законтрактованные ассигнования, переходящие на 2024 год |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа **«Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 2.1. | Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | семей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа **«Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям»** |  |  |  | ***18,1*** | ***18,1*** |  |
| 3.1. | Задача 1. Предоставление гражданам субсидий на приобретение (строительство) жилья при условии привлечения ипотечного кредита и на возмещение аннуитетных платежей по ипотечному кредиту |  |  |  | 18,1 | 18,1 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на социальную поддержку жителей городского поселения Гаврилов-Ям в сфере ипотечного жилищного кредитования | семей | 1 | 1 | 18,1 | 18,1 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **334 299,1** | **153 329,1** | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В.Крестиничева

Подпись:

Управляющий делами Администрации – начальник

отдела по организационным вопросам и социальной политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Павлова \_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

начальник отдела по вопросам ЖКХиМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.Н. Шуханкова \_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\*Плановые ассигнования на 2023 год составили 153 311 тыс. руб., ассигнования в сумме 180 970 тыс. руб. были открыты для заключения контрактов на 2024 год

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2019 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная адресная программа «**По переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям** | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель: Общая площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации Программы | 0,2 | | кв. м | |  | 5 067,22 | | 5 067,22 |
| 2.Целевой показатель: Количество расселенных жилых помещений | 0,1 | | единиц | |  | 130 | | 130 |
| 3.Целевой показатель: Число жителей, переселенных в результате реализации Программы | 0,1 | | человек | | - | 198 | | 198 |
| Муниципальная целевая программа **«Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям»** | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки | 0,2 | | семей | | 1 | 0 | | 0 |
| 2.Целевой показатель: Площадь жилья, приобретенного (построенного) при бюджетной поддержке | 0,1 | | кв.м | | 72 | 0 | | 0 |
| Муниципальная целевая программа **«Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям»** | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель: Количество семей, улучшивших жилищные условия | 0,1 | | семей | | 1 | 0 | | 0 |
| 2. Целевой показатель: Количество семей, получивших субсидии из средств областного и местного бюджетов, на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | 0,2 | | семей | | 2 | 1 | | 1 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы



R*=*  



R1=(5 067,22)/( 5 067,22)\*100%\*0,2=20%

R2=(130)/( 130)\*100%\*0,1=10%

R3=(198)/(198)\*100%\*0,1=10%

R4=(0-1)/(0-1)\*100%\*0,2=20%

R5=(0-72)/( 0-72)\*100%\*0,1=10%

R6=(0-1)/(0-1)\*100%\*0,1=10%

R7=(1-2)/( 1-2)\*100%\*0,2=20%

Rст= 20%+10%+10%+20%+10%+10%+20%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной*)

Эффективность исполнения Муниципальной программы 

=100%/(153 329,1/153 329,1)=100%/1=100%

\_ Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной*)

Управляющий делами Администрации –

начальник отдела

по организационным вопросам и

социальной политике: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Е.В. Павлова\_\_\_/

/*подпись*/

Начальник отдела

по вопросам ЖКХиМИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_В.Н. Шуханкова\_\_\_/

/*подпись*/ */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_