УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

________________________А.Н.Тощигин

«_____»______________2024 г

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

городского поселения Гаврилов-Ям»

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственные исполнители:   МУ «Управление городского хозяйства»

Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2023 г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 37279,7 | 37279,7 |  |
| 1.1. | Задача 2. Повышение уровня комфортности проживания населения городского поселения Гаврилов-Ям путем увеличения количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  | 1 | 1 | 2 326,9 | 2 326,9 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Благоустройство территории, прилегающей к пруду, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко | Количество благоустроенных территорий общего пользования | 1 | 1 | 2 326,9 | 2 326,9 |  |
| 1.2. | Задача 2. Комплексное благоустройство придомовых территорий и обустройство территорий для выгула животных "Наши дворы" |  |  |  | 5 587,4 | 5 587,4 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для выгула животных | Количество благоустроенных дворовых территорий | 8 | 8 | 5 587,4 | 5 587,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 7 914,3 | 7 914,3 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер ________________________________     /М.В.Крестиничева

Подпись:

Начальник МУ «Управление городского хозяйства» ______________   / А.В. Тихомиров _______

(расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,25 |  | ед. |  | - | 4 |  | 4 |
| 2.Целевой показатель: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 0,25 |  | % |  | - | 2,8 |  | 2,8 |
| 3.Целевой показатель: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Гаврилов-Ям | 0,25 |  | % |  | - | 2,6 |  | 2,6 |
| 4. Целевой показатель: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,25 |  | ед. |  | - | 1 |  | 1 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы

R=

R1=(4)/( 4)*100%*0,25=25%

R2=(2,8)/( 2,8)*100%*0,25=25%

R3=(2,6)/(2,6)*100%*0,25=25%

R4=(1)/(1)*100%*0,5=25%

Rст= 25%+25%+25%+25%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

___высокорезультативной______________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=100%/(7 914,3/7 914,3)=100%

_ Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной ____________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник МУ «Управление

городского хозяйства»:  _____________________  /_А.В. Тихомиров___/

/подпись/                /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: __________________