УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Тощигин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды**

**городского поселения Гаврилов-Ям»**

*(полное наименование программы)* Ответственные исполнители: МУ «Управление городского хозяйства»

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «**Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям**» |  |  |  | ***37279,7*** | ***37279,7*** |  |
| 1.1. | Задача 2. Повышение уровня комфортности проживания населения городского поселения Гаврилов-Ям путем увеличения количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  | 1 | 1 | 2 326,9 | 2 326,9 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Благоустройство территории, прилегающей к пруду, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко | Количество благоустроенных территорий общего пользования | 1 | 1 | 2 326,9 | 2 326,9 |  |
| 1.2. | Задача 2. Комплексное благоустройство придомовых территорий и обустройство территорий для выгула животных "Наши дворы" |  |  |  | 5 587,4 | 5 587,4 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для выгула животных | Количество благоустроенных дворовых территорий | 8 | 8 | 5 587,4 | 5 587,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **7 914,3** | **7 914,3** | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В.Крестиничева

Подпись:

Начальник МУ «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Тихомиров \_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа «**Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям»** | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,25 | | ед. | | - | 4 | | 4 |
| 2.Целевой показатель: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 0,25 | | % | | - | 2,8 | | 2,8 |
| 3.Целевой показатель: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Гаврилов-Ям | 0,25 | | % | | - | 2,6 | | 2,6 |
| 4. Целевой показатель: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,25 | | ед. | | - | 1 | | 1 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы



R*=*



R1=(4)/( 4)\*100%\*0,25=25%

R2=(2,8)/( 2,8)\*100%\*0,25=25%

R3=(2,6)/(2,6)\*100%\*0,25=25%

R4=(1)/(1)\*100%\*0,5=25%

Rст= 25%+25%+25%+25%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной*)

Эффективность исполнения Муниципальной программы 

=100%/(7 914,3/7 914,3)=100%

\_ Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной*)

Начальник МУ «Управление

городского хозяйства»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_А.В. Тихомиров\_\_\_/

/*подпись*/ */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_