УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

________________________А.Н.Тощигин

«_____»______________2024 г

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

Муниципальная программа «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям»

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель:  МУ «Управление городского хозяйства»

Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2023 г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 8 915,1 | 8 909,7 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  | 8 915,1 | 8 909,7 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение финансовыми ресурсами текущей деятельности учреждения, для осуществления муниципальных функций, определенных Уставом учреждения | усл. ед. | 1 | 1 | 8 915,1 | 8 909,7 | Невостребованные ассигнования |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Благоустройство городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 15 426,9 | 15 084,9 |  |
| 2.1. | Задача 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния городского поселения, создание условий для отдыха жителей поселения |  |  |  | 4 361,9 | 4 261,9 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Прочие мероприятия по благоустройству | усл.ед | 1 | 1 | 4 361,9 | 4 261,9 | Невостребованные ассигнования |
| 2.2. | Задача 2. Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения |  |  |  | 11 065 | 10 823 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Расходы на уличное освещение в целях совершенствования системы комплексного благоустройства городского поселения | усл.ед | 1 | 1 | 11 065 | 10 823 | Кредиторская задолженность |
| 2.2.1.1 | Общий объем потребления электрической энергии | тыс.квт\час | 1121,947 | 1121,947 | 8641 | 8399 | Кредиторская задолженность |
| 2.2.1.3 | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения | шт. | 1835 | 1835 | 2127 | 2127 |  |
|  | Монтаж линии уличного освещения | усл. ед. |  |  | 228 | 228 |  |
| 2.2.1.4 | Осуществление технологического присоединения к электросетям | усл .ед. |  |  | 69 | 69 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения и водоотведения городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  | 348,2 | 348,2 |  |
| 3.1. | Задача 1. Повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате строительства и модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 348,2 | 348,2 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения | ед. | 1 | 1 | 124,15 | 124,15 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Изготовление проектно-сметной документации на строительство сетей канализации | Ед. | 1 | 1 | 124,15 | 124,15 |  |
| 3.1.3 | Ремонт водоразборных колонок | Ед. | 1 | 1 | 99,9 | 99,9 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Муниципальная целевая программа Мероприятия инициативного бюджетирования | Усл. ед. | 1 | 1 | 525,1 | 525,1 |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества | усл. ед. | 1 | 1 | 1242,1 | 1242,1 |  |
| 6. | Подпрограмма 6. Мероприятия по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | усл. ед. | 1 | 1 | 3 194,0 | 3 194,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 29 651 | 29 303 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер ________________________________     /М.В.Крестиничева

Подпись: начальник МУ «Управление городского хозяйства» ______________   / А.В. Тихомиров _______

(расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2018 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Общий объем потребления электрической энергии по уличному освещению | 0,3 |  | тыс. кВт/ч |  | 1283,368 | 1121,947 |  | 1121,947 |
| 2.Целевой показатель: Количество обслуживаемых светильников наружного освещения | 0,2 |  | шт. |  | 1572 | 1835 |  | 1835 |
| 3.Целевой показатель: Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности в вышестоящие организации | 0,1 |  | шт. |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.Целевой показатель: Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств | 0,1 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.Целевой показатель: Количество целевых программ, исполняемых учреждением | 0,1 |  | ед. |  | 3 | 4 |  | 4 |
| 6.Целевой показатель: Количество разработанных проектных документация на строительство сетей водоснабжения и канализации | 0,2 |  | ед. |  | 0 | 2 |  | 2 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы

R1=(1121,947-1283,368)/( 1121,947-1283,368)*100%=100%

R2=(1835-1572)/( 1835-1572)*100%=100%

R3=(1)/(1)*100%=100%

R4=(1)/(1)*100%=100%

R5=(4-3)/(4-3)*100%=100%

R6=(2-0)/(2-0)*100%=100%

Rст= R1*0,3+ R2*0,2+ R3*0,1+ R4*0,1+ R5*0,1+ R6*0,2= 100*0,3+100*0,2+100*0,1+100*0,1+100*0,1+100*0,2=

30%+20%+10%+10%+10%+20%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

___высокорезультативной______________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=100%/(29303/29651)=100%/0,98826=101,2

_ Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной ____________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Начальник МУ «Управление

городского хозяйства»: _____________________  /_А.В. Тихомиров___/

/подпись/                /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: __________________