УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Тощигин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 Муниципальная программа **«Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского**

**поселения Гаврилов-Ям»**

*(полное наименование программы)* Ответственные исполнители: МУ «Управление городского хозяйства», Администрация городского поселения гаврилов-Ям

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «**Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям**» |  |  |  | ***115 998,51*** | ***115 762,23*** |  |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог для безопасности движения |  |  |  | 2 956,4 | 2 956,4 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Приобретение дорожных знаков, содержание светофора, нанесение дорожной разметки, замена дорожных ограждений, прокладка труб и прокопка канав, устройство ограждений на пешеходных переходах, приобретение дорожных знаков | усл. ед. | 1 | 1 | 2 956,4 | 2 956,4 |  |
| 1.2.  | Задача 2. Обеспечение сохранности сети дорог общего пользования ,выполнение работ по содержанию и ремонту в целях доведения их состояния до нормативных требований |  |  |  | 102 962,16 | 102 736,19 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Ремонт и содержание дорог | кв. м | 2200 | 2200 | 102 962,16 | 102 736,19 | экономия |
| 1.3. | Задача 3. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения |  |  |  | 10 079,95 | 10 069,64 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1. Ремонт ул. Спортивная | км | 0,925 | 0,925 | 10 079,95 | 10 069,64 | экономия |
| 2. | Подпрограмма 2. **Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском поселении Гаврилов-Ям** | Перечисление субсидий предприятиям автомобильного транспорта, шт. | 2 | 2 | ***1 638,37*** | ***1 638,37*** |  |
| 3. | Подпрограмма 3. **Мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении Гаврилов-Ям** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | ***117 636,9*** | ***117 400,6*** | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В.Крестиничева

Подпись:

Начальник МУ «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Тихомиров \_\_\_\_\_\_\_

 (расшифровка подписи)

**Приложение №1 к отчету о выполнении Муниципальной программы**

 **«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ НА 2020 - 2026 ГОДЫ»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Весовой коэффициент** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** |
|  **Базовый** **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ НА 2020 - 2026 ГОДЫ» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2020-2026 годы» |
| Количество отремонтированных автомобильных дорог | 0.4 | п/м | 2990 | 2124 | 1587 | 2 172 |
| Количество отремонтированных песчано-гравийных дорог | 0.3 | п/м | 0 | 400 | 500 | 500 |
| Установка дорожных знаков | 0.1 | шт. | 44 | 20 | 20 | 40 |
| Протяженность дорожной разметки | 0.2 | м | 15934 | 16164 | 16164 | 6 770 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |  |

 **Расчет по формулам:**

 Стратегическая результативность Муниципальной программы :

R1=2 172-2990/2 172-2990\*100%=100%, R2=500-0/500-0\*100%=100% , R3=40-44/40-44\*100%=100% , R4=6 770-15934/6 770-15934\*100%=100%;

**Rст.=100%\*0.4+100%\*0,3+100%\*0,1+100%\*0,2=100%,**

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

 Высокорезультативной

 Эффективность исполнения Муниципальной программы:

 Eисп.= 100/(117 400,6/117 636,82)=100,2%

 Эффективность исполнения Муниципальной программы признается:

Высокоэффективной

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

Дата составления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовоно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник отдела по финансам экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городского поселения

Подпись ответственного исполнителя МЦП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)