УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Тощигин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 Муниципальная программа **«Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям»**

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель: отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества, МУ «Управление городского хозяйства»

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «**Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям**» |  |  |  | 24,9 | 24,9 |  |
| 1.1. | Задача 1. Актуализация схем теплоснабжения (повышение эффективности системы [теплоснабжения](https://pandia.ru/text/category/teplosnabzhenie/)) |  |  |  | 24,9 | 24,9 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Расходы н мероприятия по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 1 | 24,9 | 24,9 |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  | 263,6 | 263,6 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Замена светильников уличного освещения на светодиодные | шт. | 73 | 73 | 249,9 | 249,9 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | шт. | 4 | 4 | 13,7 | 13,7 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 288,5 | 288,5 | Х |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации – начальник отдела по финансам, экономике

и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.В.Крестиничева

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП:

Начальник МУ «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Тихомиров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела по вопросам ЖКХ и МИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Н. Шуханкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (расшифровка подписи)

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа *«***«Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям***»* |
| 1.Целевой показатель: Актуализация схемы теплоснабжения | 0,4 | ед. | - | 1 | 1 |
| 2.Целевой показатель: Замена светильников уличного освещения на светодиодные | 0,3 | шт. | - | 73 | 73 |
| 2.Целевой показатель: Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде | 0,3 | шт. | - | 4 | 4 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы



R*=*

R1=(1)/( 1)\*100%=100%

R2=(73)/(73)\*100%=100%

R3=(4)/(4)\*100%=100%

Rст= R1\*0,4+ R1\*0,3+ R3\*0,3= 100\*0,4+100\*0,3+100\*0,3=

40%+30%+30%=100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной*)

Эффективность исполнения Муниципальной программы 

=100%/(288,5/288,5)=100%

\_ Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной*)

Начальник МУ

«Управление городского хозяйства»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_А.В. Тихомиров\_\_\_/

 /*подпись*/ */расшифровка подписи/*

Начальник отдела по

 вопросам ЖКХиМИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_В.Н. Шуханкова\_\_\_/

 /*подпись*/ */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_